## Slide 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK Game set schdule
kelompok 8 :
Anggun Mahanani (A11.2018.11473)
Anggun Suasana (A11.2018.11474)
Sapto Susilo (A11.2018.10893)
Hadi Kustiyawan (A11.2018.10898)
Helmi Zainul Muttaqin (A11.2018.11451)

## Slide 2: PROJECT CHARTER
  Nama Proyek Aplikasi Set Schdule
  Nama Tim Kelompok 8
  Tanggal Mulai Proyek 24 Maret 2021
  Tanggal Berakhir Proyek 24 Juli 2021
  Deskripsi Proyek Game Set Schadule merupakan aplikasi untuk mempublis game dengan cara masuk/login ke Home Page lalu pilih fitur Publis Game kemudian publisher bisa langsung mempublisnya. melalui Aplikasi Game Set Schdule ini nantinya user juga bisa memainkan game secara online atau bisa juga memainkan game offline nya secara langsung di laman aplikasinya dengan sebelumnya telah mendaftarkan diri terlebih dahulu, lalu setelah itu tinggal login saja dan pilih game yan kamu suka dan saat nya mainkan gamenya. Game Set Schdule memberdayakan game dengan platform pempublisan gratis yang dirancang dengan indah dan super intuitif. Game Set Schadule memberi Anda Halaman Upload Game bagi Publisher dengan gratis untuk dibagikan ke user di situs web Game Set Schdule.

## Slide 3: Stakeholder
pruduct owner : Kelompok 8
project leader : Anggun Mahanani
Business & System Analyst : Anggun Suasana & Anggun Mahanani
Front-End Programmer : Anggun Suasana & Sapto Susilo
Back-End Programmer : Sapto Susilo & Helmi Zainul Muttaqin
UI/UX Disign : Hadi Kustiyawan
Database Designer : Helmi Zainul Muttaqin

## Slide 4: PROJECT SCOPE STATEMENT
  Ruang Lingkup
Game Set Schadule merupakan aplikasi untuk mempublis game dengan cara masuk/login ke Home Page lalu pilih fitur Publis Game kemudian publisher bisa langsung mempublisnya. melalui Aplikasi Game Set Schdule ini nantinya user juga bisa memainkan game secara online atau bisa juga memainkan game offline nya secara langsung di laman aplikasinya dengan sebelumnya telah mendaftarkan diri terlebih dahulu, lalu setelah itu tinggal login saja dan pilih game yan kamu suka dan saat nya mainkan gamenya. Game Set Schdule memberdayakan game dengan platform pempublisan gratis yang dirancang dengan indah dan super intuitif. Game Set Schadule memberi Anda Halaman Upload Game bagi Publisher dengan gratis untuk dibagikan ke user di situs web Game Set Schdule.

## Slide 5: Deskkripsi Fungsionalitas
User login system
User Registration w/ email verification ( Dapat menghubungi saya untuk mengaktifkan feature tersebut )
Terdapat banyak game dengan berbagai kategori yang bisa kalian mainkan di web!
Publisher, user & game data management
Purchase, upload & game management
And manymore!

## Slide 6: Work Breakdown Structure
Aplikasi Set Schdule
Perencanaan
Pengumpulan Data dan Informasi
Analisa Kebutuhan Aplikasi
Desain
Membuat Desain Aplikasi
Kode
Membuat Kode Program
Percobaan
Melakukan Percobaan Aplikasi
Analisa Kekurangan Aplikasi

## Slide 7: Gantt Chart
 | Minggu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Pengumpulan Data dan Informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analisa Kebutuhan Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Membuat Desain Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Membuat Kode Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Melakukan Percobaan Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analisa Kekurangan Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: PROJECT MANAGEMENT TOOLS
PROJECT MANAGEMENT : TRELLO
DIAGRAM : WHIMSICAL
WIREFRAME : BALSAMIQ
MOCKUP : AdobeXD

## Slide 9: WIREFRAME

## Slide 10: WIREFRAME

## Slide 11: WIREFRAME

## Slide 12: WIREFRAME

## Slide 13: UI MOCKUP pengaturan

## Slide 14: UI MOCKUP BEranda

## Slide 15: UI MOCKUP DASHBOARD User

## Slide 16: UI MOCKUP DASHBOARD Admin

## Slide 17: UI MOCKUP pengaturan

## Slide 18: UI MOCKUP Login Publisher

## Slide 19: UI MOCKUP pelanggan

## Slide 20: SEKIAN DAN Terimakasih...